2014年度南浔区水利工作考核评分表

| 考核栏目 | 目标内容 | 考核 分值 | 完成情况 | 考核 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点水利工作 |  | 45 |  |  |
| 年度水利总投资 | 年度水利总投资2.2亿元 | 15 |  | 局考核工作领导小组办公室 |
| 重点水利工程建设 | 1、太嘉河、环湖河道整治工程完成房屋拆迁总量的60%、7.6万平方米，苕溪清水入湖河道整治工程（湖州市区段）完成房屋拆迁总量的40%、0.02万平方米；2、全面完成140户渔业设施补偿；3、全面完成385亩集体土地征收，6月底前完成太嘉河、环湖河道整治工程安置用地的选址，9月底前完成苕溪清水入湖河道整治工程（湖州市区段）安置用地的选址；4、做好维稳工作，确保不发生与工程有关的越级上访事件。年度完成投资1.54亿元。 | 15 |  |  |
| 农田水利建设 | 完成140座农村机埠标准化改造、1.5万亩圩区整治、0.29万亩固定式喷微灌区建设、 90公里农田渠道改造、128公里中小河流整治。 | 10 |  |  |
| 基层防汛防台体系规范化建设 | 完成70%的乡镇（街道）、村（社区）基层防汛体系规范化建设。新建高标准基层防汛防台示范村2个 | 5 |  |  |
| 二、水生态文明建设 |  | 15 |  | 由试点领导小组办公室负责考核 |
| 三、日常水利工作 |  | 40 |  |  |
| 防汛防台抗旱（4分） | 防汛责任制落实 | 1 |  | 防办 |
|  | 防汛值班 | 0.5 |  |  |
|  | 防洪调度 | 0.5 |  |  |
|  | 培训与演练 | 0.5 |  |  |
|  | 灾害统计与信息报送 | 0.5 |  |  |
|  | 山洪灾害防治和洪水风险图 | 0.5 |  |  |
|  | 防汛指挥系统 | 0.5 |  |  |
| 工程建设管理、安全生产及科技（3分） | 工程建设管理 | 1.5 |  | 建管处 |
|  | 安全生产 | 1 |  |  |
|  | 水利科技 | 0.5 |  |  |
| 农村水利建设及运行管理（4分） | 河道建设管理 | 2.5 |  | 农水处 |
|  | 农田水利灌溉水测算工作 | 0.5 |  |  |
|  | 其它 | 1 |  |  |
| 政执法及水规费征收 （3分） | 查处水事案件 | 0.5 |  | 水政支队 |
|  | 专项执法 | 0.7 |  |  |
|  | 开展网上办案、配备移动巡查装备 | 0.3 |  |  |
|  | 案卷评查 | 0.5 |  |  |
|  | 水规费征收 | 0.5 |  |  |
|  | 水资源费就地入库 | 0.2 |  |  |
|  | 执行水规费征收新标准 | 0.3 |  |  |
| 规划计划及水利普查（4分） | 规划工作 | 1 |  | 规计处 |
|  | 计划工作 | 1 |  |  |
|  | 水利投资完成情况 | 1 |  |  |
|  | 统计工作 | 1 |  |  |
| “河边三化”、“双清”及依法行政（4分） | “河边三化”和“清理河道” | 1 |  | 水政处 |
|  | 行政审批管理 | 1.5 |  |  |
|  | 依法行政 | 1.5 |  |  |
| 资金管理与审计（3分） | 制定年度审计计划；按时完成审计工作 | 3 |  | 财审处 |
| 党风廉政建设（5分） | 局制定年度党风廉政建设工作要点和开展年度考核；党风廉政建设责任分工明确、层层签订廉政责任书；廉政教育活动、预防职务犯罪工作有具体举措；开展廉政监督活动；纪委（纪检组）履行监督责任、工作有计划有总结，及时上报。 | 5 |  | 监察室 |
| 工程质量监督（2分） | 质监受理；人员配备；信息报送。 | 2 |  | 质监站 |
| 水文工作（2分） | 水功能区监测 | 0.8 |  | 水文站 |
| 宣传报道（3分） | 省水利网、市水利网 录用信息情况 | 3 |  | 办公室 |
| 队伍建设（3分） | 省水利人力资源信息管理系统信息更新维护；积极组织参加省市组织的劳动技能竞赛等活动 | 3 |  | 办公室 |
| 四、特色创新工作 |  | 最高20 |  |  |
| 1．获得省“大禹杯”金奖加4分、银奖加3分、铜奖加2分、提名奖加1分。2．获得省部级荣誉每项加2分，地厅级荣誉每项加1分。3．各类创新做法或成功案例获得地厅级以上领导批示肯定，每项加2分。4．在全国、全省性会议上作典型交流，每项分别加2分、1分。5．被列入国家级、省级水利试点每项分别加2分、1分；被评为国家级、省级水利示范点（工程），每项分别加2分、1分。6．全年完成水利总投资超过年度目标每5%加1分（最高5分）。7．在省水利厅《参阅件》上发表经验文章每篇加1分。8．科技成果获得省政府颁发的科技进步一、二、三等奖，每项分别加3分、2分、1分；获得市政府（或省水利厅）颁发的科技进步（创新）一、二、三等奖，每项分别加2分、1分、0.5分（同一成果以最高奖项计分）。9．出色完成市局布置的突击性重点工作任务，每项加2-3分。10．市局局长办公会议确认的有重大突破性创新亮点工作，每项加2分。 |  |  |  | 局考核工作领导小组办公室 |