湖州市老虎潭水库水源地生态保护专项资金

2015年预算执行情况

按照《湖州市市级政府专项资金管理暂行办法》（湖政办发〔2013〕149号）的规定和《湖州市财政局关于编制2015年市级政府性专项资金预算的通知》（湖财预〔2014〕278号）要求，现就2015年度湖州市老虎潭水库水源地生态保护专项资金分配使用有关情况公开如下：

一、专项资金基本情况

湖州市老虎潭水库水源地生态保护专项资金是根据《老虎潭水库水源地生态保护专项资金管理办法》（湖政办函【2013】18号）设立；执行期限从2013年开始，每年均有安排；主管部门为湖州市老虎潭水库水源安全保障委员会（以下简称委员会）；主要目标是推进老虎潭水库水源地生态保护工作，提高基层群众保护水源地生态环境的自觉性和积极性，保障饮用水源安全。

二、安排原则

1、分配依据

《老虎潭水库水源地生态保护专项资金管理办法》（湖政办函【2013】18号）

《老虎潭水库集水区内规模畜禽养殖场关闭拆除工作实施办法》（湖虎库保委[2013]1号）

《湖州市老虎潭水库2015年镇级考核奖励细则（湖虎库保委[2015]1号）

《湖州市老虎潭水库村级考核补助细则》（湖虎库保委[2015]2号）

2、分配程序

根据年初预算方向，乡镇推进相关工作，并提出资金申请，经委员会办公室组织项目检查，向委员会提出安排建议计划，经委员会主要领导审定同意，委员会与市财政局联合下文，下达项目资金，同时明确拨付办法。有验收要求的项目委员会办公室会同对应职能和成员单位组织验收，验收后委员会办公室向市财政局出具拨款意见书，财政局拨付相应资金。

三、专项资金分配使用情况说明

湖州市老虎潭水库水源地生态保护专项资金2015年预算额度为1800万元，共安排1600.65万元（已落实到具体单位和项目），为年初预算的88.9%；实际支出1299.52万元（不含历年结余结转安排的支出），为年初预算的72.2%。

安排的项目见附表。

附表

湖州市老虎潭水库水源地生态保护专项资金2015年预算执行表

| 专项资金名称 | 湖州市老虎潭水库水源地生态保护专项资金 |  | 主管部门 |  | 湖州市老虎潭水库水源安全保障委员会 |  |  | 2015年预算额度 |  | 1800万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容（按项目填列或按使用方向再分类） | 2015年安排数 |  | 2015年实际支出数 |  | 安排依据（文件和文号） | 政策内容（简述） |  | 分配对象 |  | 备注 |
| 1 | 水质考核奖励 | 136.82万元 |  | 136.82万元 |  | 《湖州市老虎潭水库2015年镇级考核奖励细则（湖虎库保委[2015]1号） | 按照2014年度考结果奖励 |  | 埭溪镇、莫干山镇、梅溪镇 |  |  |
| 2 | 村级考核补助 | 388.35万元 |  | 388.35万元 |  | 《湖州市老虎潭水库2015年村级考核补助细则（湖虎库保委[2015]2号） | 按照2014年度考结果补助 |  | 水源地12个行政村 |  |  |
| 3 | 畜禽养殖场关闭专项补助 | 12万元 |  | 12万元 |  | 《老虎潭水库集水区内规模畜禽养殖场关闭拆除工作实施办法》（湖虎库保委[2013]1号） | 关闭芳山村养獐场一家 |  | 埭溪镇 |  |  |
| 4 | 产业结构调整（关闭知音谷项目） | 300万元 |  | 300万元 |  | 《老虎潭水库水源地生态保护专项资金管理办法》（湖政办函【2013】18号） | 拆除房屋若干、关闭知音谷项目经营项目 |  | 埭溪镇 |  |  |
| 5 | 产业结构调整（农业种植调整治理项目） | 24万元 |  | 24万元 |  |  | 流转土地800亩，改变种植结构 |  | 莫干山镇 |  |  |
| 6 | 库区生态公墓建设 | 450万元 |  | 300万元 |  |  | 建设生态公墓550个 |  | 埭溪镇 |  |  |
| 7 | 红旗小流域生态修复工程 | 38.13万元 |  | / |  |  | 大陈溪护岸整治及河岸治理 |  | 埭溪镇 |  |  |
| 8 | 老虎潭环库道路维修整治工程 | 113万元 |  | / |  |  | 环库道路维修20km，新建隔离带1km |  | 埭溪镇 |  |  |
| 9 | 莫干山镇集水区山塘整治 | 8.35万元 |  | 8.35万元 |  | 《老虎潭水库水源地生态保护专项资金管理办法》（湖政办函【2013】18号 | 整治山塘3座 |  | 莫干山镇 |  |  |
| 10 | 埭溪镇镇库区巡查维稳 | 50万元 |  | 50万元 |  |  | 组织巡查队伍，配备汽车、摩托车加强巡查 |  | 埭溪镇 |  |  |
| 11 | 埭溪镇农村生活污水设施管理、运行、维护 | 20万元 |  | 20万元 |  |  | 已建成农村生活污水处理设施的管理、运行、维护 |  | 埭溪镇 |  |  |
| 12 | 埭溪镇红旗村便民服务中心建设 | 20万元 |  | 20万元 |  |  | 建设便民中心，建筑面积1200平方米 |  | 埭溪镇 |  |  |
| 13 | 莫干山镇库区巡查维稳 | 20万元 |  | 20万元 |  |  | 组织巡查队伍，综合执法维稳 |  | 莫干山镇 |  |  |
| 14 | 莫干山镇农村生活污水设施管理、运行、维护 | 20万元 |  | 20万元 |  |  | 已建成农村生活污水处理设施的管理、运行、维护 |  | 莫干山镇 |  |  |
| 合计 |  | 1600.65万元 |  | 1299.52万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |